CHECKLISTE

Checkliste Serienanlauf (SOP)

Die wichtigsten Prüfpunkte von der Planung über die Bemusterung bis zum Start of Production – zum Abhaken im Projekt.

| Angabe | Eintrag | Angabe | Eintrag |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt / Produkt |  | Kunde |  |
| Projektleitung |  | Geplanter SOP |  |
| Stand vom |  | Quality Gate |  |

## Zeitplan bis zum SOP (Beispiel)

Die Phasen folgen der Qualitätsvorausplanung (APQP). Dauer und Quality Gates legen Sie projektspezifisch fest – die Vorlage dazu finden Sie im Diagramm-Baukasten.

## 1. Planung und Projektstart

| OK | Prüfpunkt | Verantwortlich | Termin | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Kundenanforderungen und Lastenheft bewertet, Machbarkeit bestätigt |  |  |  |
| ☐ | Kundenspezifische Anforderungen (CSR) erfasst und verteilt |  |  |  |
| ☐ | Projektteam, Rollen und Verantwortlichkeiten festgelegt |  |  |  |
| ☐ | Terminplan mit Meilensteinen und Quality Gates abgestimmt |  |  |  |
| ☐ | Projektrisiken bewertet und Maßnahmen geplant |  |  |  |

## 2. Produkt- und Prozessentwicklung

| OK | Prüfpunkt | Verantwortlich | Termin | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Design-FMEA erstellt bzw. vom Kunden vorliegend |  |  |  |
| ☐ | Prozessablaufplan erstellt |  |  |  |
| ☐ | Prozess-FMEA erstellt und Maßnahmen verfolgt |  |  |  |
| ☐ | Produktionslenkungsplan Vorserie erstellt |  |  |  |
| ☐ | Prüfmittel- und Messkonzept festgelegt |  |  |  |
| ☐ | Verpackungs- und Logistikkonzept abgestimmt |  |  |  |
| ☐ | Zukaufteile bemustert und freigegeben |  |  |  |

## 3. Validierung und Bemusterung

| OK | Prüfpunkt | Verantwortlich | Termin | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Maschinen- und Anlagenabnahmen durchgeführt |  |  |  |
| ☐ | Messsystemanalysen (MSA) abgeschlossen |  |  |  |
| ☐ | Maschinen- und Prozessfähigkeit nachgewiesen (z. B. Cmk, Ppk) |  |  |  |
| ☐ | Erstmuster gefertigt, Maßbericht erstellt |  |  |  |
| ☐ | Werkstoff- und Funktionsprüfungen abgeschlossen |  |  |  |
| ☐ | Bemusterung (PPAP / PPF) beim Kunden eingereicht |  |  |  |
| ☐ | Kundenfreigabe liegt vor |  |  |  |

## 4. Serienvorbereitung

| OK | Prüfpunkt | Verantwortlich | Termin | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Produktionslenkungsplan Serie freigegeben |  |  |  |
| ☐ | Arbeits- und Prüfanweisungen am Arbeitsplatz verfügbar |  |  |  |
| ☐ | Mitarbeiter qualifiziert und Qualifikationsmatrix aktuell |  |  |  |
| ☐ | Grenzmuster und Referenzteile freigegeben |  |  |  |
| ☐ | Instandhaltung und Ersatzteilversorgung geregelt |  |  |  |
| ☐ | Kapazitätsnachweis (Run@Rate) erbracht |  |  |  |
| ☐ | Notfallplan und Eskalationsweg festgelegt |  |  |  |

## 5. Start of Production und Anlauf

| OK | Prüfpunkt | Verantwortlich | Termin | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Freigabe SOP im Quality Gate erteilt |  |  |  |
| ☐ | Verschärfte Anlaufüberwachung aktiv (z. B. Safe Launch / GP12) |  |  |  |
| ☐ | Kennzahlen täglich verfolgt (ppm, Ausschuss, OEE) |  |  |  |
| ☐ | Offene Punkte aus der Bemusterung abgeschlossen |  |  |  |
| ☐ | Übergabe an die Serie und Lessons Learned dokumentiert |  |  |  |

Die Checkliste ist eine allgemeine Hilfe. Ergänzen Sie projektspezifische Punkte und die Vorgaben Ihres Kunden.